- Interessentanalyse

Interessentanalysen skal godkjennes ved M1.

Interessentanalysen skal sjekkes og oppdateres før hver Mx og ved hver endring.

Interessentanalysen og veiledning finnes her <link>.

- Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplan skal etableres før M2, etter at interessentanalysen er ferdigstilt. Dokumentet godkjennes ved M2.

Kommunikasjonsplanen sjekkes og oppdateres ved starten av hver Mx eller ved endringer av interessentanalysen eller hvis andre endringer oppstår.

Kommunikasjonsplanen finnes her: <link>.

- Kommunikasjonslogg

Kommunikasjonsloggen finnes her: <link>.

- Håndtering av hendelser

Alle hendelser registreres i hendelsesloggen: <link> og presenteres i hvert styringsgruppemøte og i månedlige statusrapporter. Hver hendelse vil bli tildelt en person som får ansvaret for å følge opp.

Hendelser som haster vil bli behandlet umiddelbart, enten via mail, telefon eller i hastemøter.

- Eskaleringsrutiner

Alle hendelser, risker, endringer av omfang etc. vil bli eskalert til styringsgruppen om prosjektgruppen ikke er i stand til å håndtere dem.