|  | Kvalitetssikrende aktiviteter | Rolle | Aksjon | Når | Hvem (navn) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | Sikre at alle relevante styrende dokumenter er inkludert i prosjektoppdraget/mandatet, og at disse blir fulgt. | Prosjektleder | Prosjektleder er ansvarlig for å følge relevante styrende dokumenter. Prosjekteier er ansvarlig for å informere prosjektleder om hvilke styrende dokumenter som er relevante. Listen må inkluderes i prosjektoppdraget/mandatet. | Før M1 og ved behov |  |  |
| O | Sikre at arkivering er planlagt som en prosjektaktivitet. | Prosjektleder | Hvis relevant. | Etter hver Mx |  |  |
| O | Formell godkjennings- og signeringsrutiner for alle leveranser. | Prosjektleder | Lage rutiner som dekker alle leveransene i prosjektet. | Umiddelbart etter prosjektstart. |  |  |
| O | Forberedelse til drift | Driftsgruppen i prosjektet | Støtte prosjektet med planlegging av test- og produksjonsmiljøet og løse driftsrelaterte problemer. Gi informasjon om eksisterende testmiljø, produksjonsmiljø, nettverk, servere etc. Hjelpe prosjektet med å velge tekniske løsninger med lave driftskostnader. Det er ønskelig å motta en sjekkliste fra produksjons- eller endringsleder. | Før M3 |  |  |
| O | Versjonskontroll av dokumentasjon | Prosjektleder | Bruk versjonskontroll på all prosjektdokumentasjon, evt ved hjelp at team sites og versjonshåndteringssystem. Dokumentasjon må ha korrekt status (draft/final). | Kontinuerlig |  |  |
| O | Versjonskontroll av kode | Prosjektleder/teknisk prosjektleder | Hvis det er programkode i prosjektet, bruk verktøy for å holde kontroll på kodeversjoner. | Kontinuerlig |  |  |
| O | Kvalitetskontroll av arbeidsmodell | Kvalitets- ansvarlig | Verifiser at man benytter hensiktsmessig arbeidsmodell og at kvaliteten på dokumentasjonen er tilfredsstillende. | Før M2 og ved behov |  |  |
| O | Overleveringsprosessen inklusiv funksjonell test og operativ test | Prosjektleder |  | Før M4 |  |  |
| O | Teknisk gjennomgang av løsningen | Produksjons- eller endringsleder | Verifiser at den valgte løsningen er i henhold til eksisterende produksjonsmiljø. | Før M4 |  |  |
| A | Oppstartsstøtte og coaching - Oppsett av arbeidsmodell - Utvikling av prosjektoppdrag/mandat - Utvikle prosjektmanual - Utvikle kvalitetsplan - Lage en plan for coaching | Kunden | For å hjelpe prosjektleder med planleggingen ved oppstart av prosjektet. | Oppstart rundt M1 og ellers ved behov |  |  |
| A | Arbeidsmøter med brukere Forskjellige typer arbeidsmøter med de mest sentrale brukerne bør organiseres, f eks i forbindelse med modellering av arbeidsprosesser og utvikling av kravspesifikasjon. | Arbeids-gruppeleder | Delta i utviklingen av brukerrelaterte leveranser som kravspesifikasjon, arbeidsprosesser etc. | Før M2 og ved behov |  |  |
| A | Systemrelaterte arbeidsmøter Systemrelaterte arbeidsmøter med tekniske eksperter kan organiseres for å utvikle systemrelaterte leveranser. | Arbeids-gruppeleder | Delta i utviklingen av systemrelaterte leveranser som systemarkitektur, softwarearkitektur, funksjonell spesifikasjon, designdokument etc. | Før M1 og M3 og ved behov |  |  |
| A | Teknisk støtte Bruke eksterne tekniske eksperter ved behov. | Teknisk coach | For å støtte prosjektet med å løse tekniske utfordringer, f eks modellering av forretningsprosesser, arkitektur, design, nettverk, integrasjon, datamodellering, programmering, testing, tekniske verktøy etc. | Ved behov |  |  |
| A | Kvalitetskontroll av brukerrelaterte leveranser | Team for bruker-gjennomgang | Sjekk at brukerrelaterte leveranser som scope, arbeidsprosesser og kravspesifikasjon er korrekt. | Før M2 og ved behov |  |  |
| F | Kvalitetskontroll av systemrelaterte leveranser Det bør organiseres forskjellige typer teknisk gjennomgang som f eks gjennomgang av systemarkitektur, softwarearkitektur, funksjonell spesifikasjon, design etc. Bruk eksterne eksperter ved behov. | Team for teknisk gjennomgang | Verifiser systemrelaterte leveranser. Verifiser at hensiktsmessige, gode, robuste, skalerbare og gjenbrukbare løsninger er valgt. | Ved behov |  |  |
| F | Annen kvalitetskontroll | Kvalitets-ansvarlig | I henhold til mandat | Ved behov |  |  |

O=Obligatorisk, A=Anbefalt, F=Frivillig