Prosjektavslutning

Følgende 4 aktiviteter bør gjennomføres før prosjektavslutning ved M5:

1. Fullføre prosjektdokumentasjon

Dokumenter på prosjektets dokumentområde <link til område> er arkivert og området lukket. Ferdigstilt og godkjent dokumentasjon er arkivert fortløpende, se instruksjoner for informasjonshåndtering.

Systemdatabase:

- Registrer/oppdater informasjon i systemdatabasen

2. Prosjektressurser

- Prosjektdeltakere avvikles i henhold til plan

- Evaluering av prosjektteam er sendt til ressurseiere <navn, avdeling>

3. Erfaringsworkshop er avholdt etter Mx

- Dato, sted

- Facilitator

4. Avslutning av prosjektet er kommunisert til alle interessenter

- Alle interessenter må informeres om at prosjektet har nådd M5 og at prosjektet nå skal avsluttes.

5. Anskaffelser

- Informer anskaffelsesavdelingen om at prosjektet har nådd M5.